**TIRGUS IZPĒTE**

**“*Dreņģera iebraucamās sētas avārijas stāvokļa novēršana*”,**

**identifikācijas numurs BNP/TI/2023/99**

1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | Bauskas novada pašvaldības |
| **Juridiskā adrese** | Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 |
| **Reģistrācijas numurs** | 40900035851 |

**2. Iepirkuma priekšmets**

* 1. **Definēts iepirkuma priekšmets:** Dreņģera iebraucamās sētas avārijas stāvokļa novēršana.

1. **Identifikācijas numurs: BNP/TI/2023/99**
2. **Kontaktpersonas**
   1. Par tirgus izpētes noteikumiem, tehnisko specifikāciju: *Attīstības un būvniecības departamenta Būvniecības nodaļas vadītājs Ralfs Simanovičs*, tālr. +371 20240101, [ralfs.simanovics@bauskasnovads.lv](mailto:ralfs.simanovics@bauskasnovads.lv).

**5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:**

* 1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz **līdz 2023. gada 7. augustam plkst. 12:00**, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: [madara.paegle@bauskasnovads.lv](mailto:madara.paegle@bauskasnovads.lv).

1. **Līguma nosacījumi**
   1. Līgums tiek īstenots Bauskas novada pašvaldības budžeta un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes finansēšanas līguma ietvaros.
   2. Līguma izpildes laiks: **2 (divi) mēneši** no objekta darbu zonas nodošanas akta parakstīšanas dienas.
   3. Līguma izpildes vieta: Plūdoņa iela 26 k-2, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
   4. Apmaksa: līgums ar pēcapmaksu, garantēta samaksa pēc līguma izpildes pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas (saskaņā ar noslēgto līgumu).
2. **Prasības pretendentam**
   1. Dalība tirgus izpētē ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas (turpmāk – Pretendents), kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību (būvniecību) ar reģistrētu darbības jomu.
   2. Pretendentam uz līguma noslēgšanas brīdi jābūt būvkomersantam, kas reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
   3. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2018., 2019., 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz **1 (vienu)** iepirkuma priekšmetam līdzīgu līgumu.
3. **Iesniedzamie dokumenti**
   1. Pieteikums dalībai tirgus izpētē, atbilstoši 2. pielikumam,
   2. Pieredzes apraksts, atbilstoši 3. pielikumam,
   3. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 4. pielikumam,
   4. Darbu izmaksu tāme (atsevišķs Excel fails), atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).
4. **Piedāvājuma izvēles kritērijs**
   1. Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst tirgus izpētes noteikumiem.

**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“*Dreņģera iebraucamās sētas avārijas stāvokļa novēršana*”,**

**identifikācijas numurs BNP/TI/2023/99**

Iepirkuma dokumentiem pielikumā elektroniski pieejama darbu izmaksu tāmes forma un SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādātie grafiskie risinājumi par Dreņģera iebraucamās sētas avārijas stāvokļa novēršanu.

1. Darbiem ir jābūt izpildītiem saskaņā ar prasībām, kuras izvirza:
   1. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
   2. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”.
   3. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”.
   4. Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””.
   5. Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves””.
   6. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 502 ”Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
2. Ja Pretendenta piedāvātā kopējā cena pārsniegs Pasūtītāja finanšu iespējas, tad Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt darbu apjomus, bet ne vairāk kā 20% apjomā.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē visi izdevumi papildus darbiem un palīgdarbiem bez kuriem nebūtu iespējama galveno darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. “Darbu izmaksu tāme” minēto darbu cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, instrumenti, visas nepieciešamās kvalitātes kontroles pārbaudes, darba spēks un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai, iekļaujami piedāvātajā līgumcenā. Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta.
4. Pretendentam jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības ir izpratis dokumentu saturu un viņa piedāvājums nodrošina kvalitatīvu darbu izpildi.
5. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas ir radušās nepareizi saprotot vai interpretējot grafiskajos risinājumos noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri ir doti grafiskajos risinājumos un “Darbu izmaksu tāme” formā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgiem grafiskajiem risinājumiem un “Darbu izmaksu tāme” formu.
6. Sastādot piedāvājumu, Pretendentam jāizvērtē visi riski, kas saistīti ar līguma izpildes termiņu.
7. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam jāparedz būvgružu transportēšana un deponēšana uz Pretendenta izvēlētu vietu, nepieciešamības gadījumā noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Noslēgtā līguma kopija iepirkuma uzvarētājam būs jāiesniedz Pasūtītājam.
8. ”Darbu izmaksu tāme” norādīto materiālu nomaiņa iespējama ar citiem analogiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitatīvie rādītāji ir tādi paši vai labāki.
9. Būvmateriāliem jāatbilst LR likuma „Par atbilstības novērtēšanu” un Būvniecības likuma prasībām un kvalitātes normām.
10. Izpildītāja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi piegādāto materiālu un veikto darbu kvalitātei.
11. Izpildītāja darbu tehnoloģijai jānodrošina iespēju Pasūtītājam kontrolēt darbu gaitu.
12. Jebkura darbu rezultātā radusies neprecizitāte vai objektam nodarīti bojājumi, izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
13. Pirms būvdarbu uzsākšanas ar Pasūtītāju jāsaskaņo būvmateriālu piegādes ceļi.
14. Jebkādi piebraucamo ceļu, būvobjektam pieguļošo teritoriju, būvju, inženiertīklu, trešo personu ēku un cita īpašuma bojājumi būvuzņēmējam jānovērš par saviem līdzekļiem un nekavējoties.
15. Izpildītājs organizē un veic darbus tā, lai pilnīgi tiktu ievēroti darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, vides aizsardzības un Pasūtītāja darba kārtības noteikumu prasības.
16. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un darbu izpildes gaitā atbild darbu veicējs. Darbu veicēja pienākums ir ievērot Ugunsdrošības noteikumos minētās prasības.
17. **Līguma izpildes laiks:**

* 2 (divi) mēneši no objekta darbu zonas nodošanas akta parakstīšanas dienas.

1. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi no objekta nodošanas Pasūtītājam.
2. Garantijas perioda laikā darbu izpildītājs veic viņa vainas dēļ radušos slēpto defektu novēršanu par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam to novēršanas vērtību.

**2.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ**

**“*Dreņģera iebraucamās sētas avārijas stāvokļa novēršana*”,**

**identifikācijas numurs BNP/TI/2023/99**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  |
| Reģistrācijas numurs: | |  |
| Juridiskā adrese: | |  |
| Pasta adrese: | |  |
| Tālrunis: | |  |
| E-pasta adrese: | |  |
| Vispārējā interneta adrese (ja attiecināms): | |  |
|  | | |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu** | | |
| Vārds, uzvārds: |  | |
| Ieņemamais amats: |  | |
| Tālrunis: |  | |
| E-pasta adrese: |  | |

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

**3.pielikums**

**PIEREDZES APRAKSTS\***

**“*Dreņģera iebraucamās sētas avārijas stāvokļa novēršana*”,**

**identifikācijas numurs BNP/TI/2023/99**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)** | **Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis, e-pasts** | **Būvdarbu īss apraksts, norādot informāciju par atbilstību prasībām** | **Būvdarbu līguma izpildes termiņš**  **(no – līdz, gads, mēnesis)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\*Pretendents sarakstā iekļauj Būvdarbus, kas nodrošina tirgus izpētes 7.3. punkta prasību izpildi.*

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

**4.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**“*Dreņģera iebraucamās sētas avārijas stāvokļa novēršana*”,**

**identifikācijas numurs BNP/TI/2023/99**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iepazinies ar tirgus izpētes **“*Dreņģera iebraucamās sētas avārijas stāvokļa novēršana*”, identifikācijas numurs BNP/TI/2023/99,** noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, piedāvāju minēto darbu tāmi ar gala līgumcenu:

**EUR (cipariem)** **(……*euro* un ……centi)** neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Pievienotās vērtības nodoklis (\_\_\_%): EUR (cipariem) (……….*euro* un ……centi).

Kopējās izmaksas: EUR (cipariem) (……..*euro* un ………..centi).

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu (nodokļiem, nodevām, darbinieku algām, nepieciešamo atļauju saņemšanu, būvgružu aizvākšanu u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |